VIDARA NEIRO  ·  ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА НА ЛЕНДИНГ
ДОГОВОР
разработки, настройки и передачи одностраничного сайта
базовый лендинг
	ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Не является публичной офертой. До начала работ Стороны заполняют и подписывают ТЗ, включая срок и график оплаты; окончательные условия определяются подписанным комплектом документов.


Коротко об условиях
	Параметр
	Условие образца

	Исполнитель и получатель оплаты
	ИП Куракина Юлия Сергеевна, ИНН 614405310804, ОГРНИП 318420500011684

	Цена
	Твёрдая цена базового пакета — 19 900 ₽

	Оплата
	Конкретный график вносится в подписанное ТЗ; сумма всех платежей должна составлять ровно 19 900 ₽

	Срок
	Конкретный срок и контрольная дата вносятся в подписанное ТЗ до начала работ

	Базовый пакет
	Одна страница, 5–8 согласованных блоков, мобильная адаптация, материалы Заказчика, правки, публикация и передача

	Не входит
	Онлайн-оплата, корзина, каталог, личный кабинет и дополнительные функции

	Приёмка
	3 рабочих дня на проверку и единый список замечаний; подтверждённые дефекты исправляются до соответствия ТЗ

	Гарантия
	30 календарных дней на воспроизводимые технические дефекты без ограничения обязательных прав по закону



г. Прокопьевск                                  «___» __________ 20___ г.
Индивидуальный предприниматель Куракина Юлия Сергеевна, ОГРНИП 318420500011684, именуемая далее «Исполнитель», с одной стороны, и ________________________________, ИНН __________________, в лице ________________________________, действующего на основании __________________, именуемое далее «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор.
1 Термины, документы и характер договора
1.1. Единый комплект документов составляют настоящий договор, подписанное техническое задание (далее — ТЗ), согласованные дополнительные соглашения, счета, акты и реестр передачи. Страница с описанием услуги и демонстрационные работы помогают оценить формат, но не заменяют ТЗ.
1.2. Лендинг — одностраничный сайт об одной услуге, товаре или предложении с согласованным целевым действием и способом связи с Заказчиком.
1.3. Тестовая версия — рабочий результат на техническом адресе для проверки Заказчиком, закрытый от публичной индексации до согласованной публикации.
1.4. Индивидуальный результат — специально созданные для Заказчика и перечисленные в ТЗ дизайн, тексты, графика, настройки и программный код, правами на которые вправе распоряжаться Исполнитель.
1.5. Базовые модули — общие шаблоны, компоненты, библиотеки, служебные сценарии и повторно используемые решения VIDARA NEIRO. Их исходный код и внутренние инструменты не передаются как отдельный продукт, если иное прямо не указано в ТЗ.
1.6. Дефект — воспроизводимое отклонение результата от прямо согласованного требования ТЗ. Новое пожелание, расширение объёма или изменение внешнего сервиса не являются дефектом, но могут быть согласованы как отдельная задача.
1.7. Договор является смешанным: он включает создание и передачу результата работ, необходимые услуги по настройке и публикации, передачу согласованных прав на индивидуальный результат и лицензию на встроенные базовые модули.
2 Предмет договора
2.1. Исполнитель обязуется разработать и настроить для Заказчика один лендинг в составе базового пакета, предъявить тестовую версию, устранить подтверждённые несоответствия ТЗ, опубликовать и передать результат в согласованном объёме. Заказчик обязуется предоставить материалы, проверить и принять результат и оплатить работы.
2.2. Цель, аудитория, целевое действие, порядок 5–8 блоков, материалы, визуальное направление, критерии приёмки, календарный срок, график оплаты, среда публикации и состав передаваемых элементов фиксируются в ТЗ до начала работ.
2.3. Договор предназначен для Заказчика, который приобретает лендинг для предпринимательской или профессиональной деятельности. Для физического лица, приобретающего результат для личных нужд, оформляется отдельная редакция с учётом законодательства о защите прав потребителей.
3 Состав базового пакета
• бриф, согласование ТЗ и критериев приёмки;
• одна страница из 5–8 согласованных смысловых блоков об одной услуге, товаре или предложении;
• визуальное оформление в согласованном направлении и размещение переданных Заказчиком текстов, фотографий, логотипов и иных материалов;
• адаптация ключевого содержимого и действий для распространённых размеров экранов, включая телефон;
• один согласованный способ связи или целевого действия без подключения онлайн-оплаты;
• подготовка тестовой версии, демонстрация и согласованные правки; подтверждённые несоответствия ТЗ исправляются до соответствия;
• базовая техническая подготовка к публикации, публикация в согласованной среде и передача результата по реестру.
3.2. В базовый пакет не входят онлайн-оплата, эквайринг, онлайн-касса, корзина, товарный каталог, личный кабинет, сложный калькулятор, CRM-автоматизация, многоязычность, копирайтинг с нуля, фотосъёмка, рекламное продвижение и иные функции, не перечисленные в ТЗ.
3.3. Любая дополнительная работа выполняется только после отдельного письменного согласования состава, цены и срока до её начала. Молчание Исполнителя не означает согласия выполнить дополнительную функцию бесплатно.
4 Обязанности Исполнителя
4.1. После получения материалов Исполнитель проверяет их комплектность и направляет единый список недостающего либо подтверждает готовность к старту.
4.2. Исполнитель выполняет работы профессионально, соблюдает ТЗ, сообщает о препятствиях и не подключает платные сервисы без письменного согласования Заказчика.
4.3. Исполнитель предоставляет полноценный доступ для проверки, исправляет подтверждённые несоответствия ТЗ, ведёт реестр передачи и после завершения возвращает или удаляет временные доступы.
4.4. Исполнитель вправе привлекать специалистов, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия, конфиденциальность и наличие прав на созданный ими результат.
4.5. В разработке используются тестовые или обезличенные данные. Реальные данные посетителей не запрашиваются и не сохраняются без отдельного письменного поручения.
5 Обязанности Заказчика и материалы
5.1. Назначить одного ответственного представителя, чьи письменные согласования обязательны для Заказчика.
5.2. Передать единым согласованным комплектом актуальные тексты, изображения, логотип, контакты, реквизиты и иные материалы, перечисленные в ТЗ.
5.3. Подтвердить законность использования переданных текстов, изображений, товарных знаков, отзывов и иных материалов.
5.4. Создать и оплачивать аккаунты домена, размещения и иных заранее согласованных внешних сервисов.
5.5. Не передавать пароли, одноразовые коды и платёжные данные в обычной переписке; использовать приглашения и временные доступы, когда это возможно.
5.6. Проверить результат в установленный срок и направить единый список замечаний со ссылками на требования ТЗ.
6 Цена и порядок оплаты
6.1. Твёрдая цена базового пакета составляет 19 900 (девятнадцать тысяч девятьсот) рублей. В неё входят работы по пункту 3.1, применимые налоги Исполнителя и вознаграждение за права по разделу 9. Формулировка о НДС вносится в подписываемый экземпляр после проверки налогового статуса Исполнителя и не увеличивает цену.
6.2. Количество платежей, суммы каждого платежа, события и сроки оплаты Стороны обязательно вносят в строку «График оплаты» подписанного ТЗ. Совокупная сумма всех платежей должна составлять ровно 19 900 рублей. Пока строка не заполнена и не подписана обеими Сторонами, график оплаты не считается согласованным, счёт не выставляется и работы не начинаются.
6.3. Все счета, акты и уведомления об оплате исходят только от ИП Куракиной Юлии Сергеевны. Оплата принимается исключительно безналичным переводом на расчётный счёт этого ИП, одновременно указанный в подписанном договоре и счёте. Перевод на личную карту или третьему лицу не является надлежащей оплатой.
6.4. Домен, размещение, платные шрифты, стоки, API и другие внешние сервисы не входят в цену и оплачиваются Заказчиком напрямую поставщикам только после письменного согласования названия, тарифа, ориентировочной стоимости, плательщика и наличия автопродления.
6.5. Исполнитель не вправе в одностороннем порядке увеличивать цену или превращать сообщённый Заказчиком бюджет в цену VIDARA NEIRO. Дополнительные платежи обязательны только по подписанному соглашению до начала дополнительных работ.
7 Сроки
7.1. Конкретный срок разработки и контрольная дата публикации обязательно указываются в подписанном ТЗ. Незаполненное поле не создаёт предполагаемый срок и должно быть согласовано до начала работ.
7.2. Срок начинается на следующий рабочий день после одновременного подписания договора и ТЗ, поступления платежа, который по согласованному графику необходим для старта, письменного подтверждения полного комплекта материалов и получения необходимых доступов.
7.3. Срок приостанавливается только на фактический период документированного ожидания решения, материала или доступа от Заказчика либо недоступности согласованного внешнего сервиса. Исполнитель сообщает конкретную причину и после её устранения подтверждает новую контрольную дату.
7.4. Изменение объёма или срока действительно только после письменного соглашения Сторон. Если Заказчик не отвечает более 10 рабочих дней, Исполнитель вправе приостановить проект после уведомления; возобновление происходит по согласованной контрольной дате.
8 Сдача, проверка и приёмка
8.1. После завершения Исполнитель направляет уведомление о готовности, рабочую ссылку и доступы, акт и перечень сценариев проверки.
8.2. Заказчик в течение 3 рабочих дней подписывает акт либо направляет единый мотивированный список несоответствий со ссылками на ТЗ. До истечения срока Заказчик может письменно попросить до 2 дополнительных рабочих дней, если объём проверки объективно этого требует.
8.3. Исполнитель бесплатно устраняет все подтверждённые несоответствия ТЗ и повторно предъявляет результат. Обычный срок исправления — до 5 рабочих дней; если объективно требуется больше, Исполнитель заранее обосновывает и согласует дату. Единый список организует проверку и не ограничивает количество циклов, необходимых для устранения подтверждённых дефектов.
8.4. Если ответ не получен, Исполнитель направляет напоминание и предоставляет не менее 3 дополнительных рабочих дней. Результат может считаться принятым по истечении этого срока только при подтверждённой доставке уведомлений, стабильном полноценном доступе и отсутствии сообщённого технического препятствия к проверке.
8.5. Приёмка не лишает Заказчика права сообщить о скрытом воспроизводимом дефекте. Обязательные права и сроки требований, установленные законом, не ограничиваются сроками договора.
9 Права на результат
9.1. Материалы Заказчика остаются его собственностью. Заказчик разрешает использовать их только для исполнения договора и подтверждает наличие необходимых прав.
9.2. После полной оплаты и подписания реестра передачи Исполнитель передаёт Заказчику согласованный объём исключительных прав на индивидуальный результат, прямо перечисленный в ТЗ и реестре. Допустимые способы использования, территория и срок фиксируются в подписанном комплекте документов; вознаграждение включено в цену 19 900 рублей.
9.3. На встроенные базовые модули Исполнитель предоставляет лицензию в объёме, необходимом для эксплуатации и изменения лендинга Заказчика. Базовые модули нельзя извлекать и продавать отдельно как шаблон, фабрику или конкурирующий продукт. Вознаграждение включено в цену договора.
9.4. Сторонние библиотеки, шрифты, изображения и сервисы используются по условиям их лицензий. Существенные ограничения и перечень сторонних компонентов указываются в реестре передачи.
9.5. Исполнитель подтверждает наличие прав на созданный им результат. Использование названия, изображения лендинга, показателей или материалов Заказчика в портфолио допускается только с отдельного письменного согласия.
10 Персональные данные, конфиденциальность и доступы
10.1. После публикации Заказчик самостоятельно определяет цели и способы обработки данных посетителей и является оператором этих персональных данных. По умолчанию Исполнитель не получает и не хранит реальные обращения посетителей.
10.2. Если согласованная форма или сопровождение требуют доступа Исполнителя к реальным персональным данным, до доступа Стороны подписывают отдельное поручение по форме приложения 3. В нём указываются данные, субъекты, операции, цели, место хранения, сервисы, меры защиты, сроки и порядок удаления.
10.3. Исполнитель сообщает Заказчику о выявленном инциденте с персональными данными не позднее 24 часов с момента обнаружения и предоставляет известные сведения для выполнения обязанностей оператора.
10.4. Стороны не раскрывают непубличные коммерческие, технические и организационные сведения, кроме случаев, необходимых для исполнения, прямо согласованных Сторонами или предусмотренных законом. Обязанность сохраняется 3 года после прекращения договора.
10.5. Пароли, секретные ключи, одноразовые коды и платёжные данные не передаются в обычном чате или форме сайта. Используются минимальные роли, приглашения и временные доступы; после передачи они удаляются, возвращаются или отзываются.
11 Гарантия и сопровождение
11.1. В течение 30 календарных дней с даты окончательной приёмки Исполнитель бесплатно исправляет воспроизводимые технические дефекты в рамках ТЗ. Это условие не ограничивает обязательные права и требования Сторон по закону.
11.2. Гарантия не распространяется на новые требования, изменения Заказчика или третьих лиц, изменение внешнего API, неуплату внешнего сервиса, вредоносные действия из аккаунтов Заказчика и использование с нарушением инструкции.
11.3. Дополнительное сопровождение не входит в базовый пакет, не подключается и не продлевается автоматически. Его состав, срок, сроки реакции и цена оформляются отдельным письменным заказом до начала сопровождения.
12 Публикация, трафик и внешние сервисы
12.1. Исполнитель создаёт и настраивает лендинг, но не гарантирует объём заявок, продаж, выручку, окупаемость, рекламный результат или конкретные позиции в поиске.
12.2. В базовый пакет входит техническая подготовка одной страницы: понятный адрес, заголовок и метаописание, канонический адрес, корректная структура заголовков и мобильная адаптация; иные SEO-работы согласуются отдельно.
12.3. Работоспособность домена, размещения, почты, мессенджера, аналитики и других внешних сервисов зависит от их поставщиков. Исполнитель обязан сообщить о выявленной зависимости и выполнить согласованные действия со своей стороны.
13 Ответственность
13.1. Каждая Сторона возмещает другой Стороне документально подтверждённый прямой реальный ущерб, причинённый её виновным нарушением. Упущенная выгода и косвенные потери не возмещаются, если иное не установлено обязательной нормой закона.
13.2. Совокупная договорная ответственность каждой Стороны ограничивается ценой договора. Ограничение не применяется к умышленному нарушению, нарушению конфиденциальности, обязанностей по персональным данным и интеллектуальным правам, а также к случаям, когда ответственность не может быть ограничена законом.
13.3. Заказчик отвечает за законность переданных материалов, товарных знаков, изображений, текстов, реквизитов и инструкций. Исполнитель отвечает за созданный им результат и не освобождается от ответственности, если знал или должен был знать о нарушении.
14 Отказ от договора и расчёты
14.1. Заказчик вправе отказаться от договора письменным уведомлением. Исполнитель прекращает новые работы, передаёт пригодный промежуточный результат и в течение 5 рабочих дней предоставляет подробный расчёт фактически выполненной и передаваемой части, а также подтверждённых заранее согласованных расходов.
14.2. Для незавершённого результата учитываются только фактически созданные и передаваемые элементы и подтверждённые расходы. Формулировки «иные суммы» без расчёта и документов не применяются.
14.3. Бесспорная разница между оплатой и суммой по расчёту возвращается Заказчику в течение 10 рабочих дней после получения уведомления и банковских реквизитов; спорная часть рассматривается отдельно.
14.4. Исполнитель вправе приостановить работу при просрочке согласованного платежа, отсутствии материалов, незаконном требовании или угрозе безопасности после письменного уведомления и предоставления не менее 3 рабочих дней для устранения причины.
14.5. При прекращении договора Исполнитель передаёт оплаченные пригодные результаты и отзывает временные доступы; Заказчик оплачивает только суммы, причитающиеся по прозрачному расчёту и применимому закону.
15 Обстоятельства непреодолимой силы
15.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение, вызванное чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами вне её разумного контроля, если без неоправданной задержки уведомит другую Сторону и подтвердит влияние обстоятельства на обязательство.
15.2. Нехватка денег, обычный сбой подрядчика или отсутствие сотрудника сами по себе не являются обстоятельствами непреодолимой силы.
16 Переписка и электронные документы
16.1. Юридически значимые сообщения направляются на email и в рабочий чат, указанные в реквизитах или ТЗ. Каждая Сторона контролирует доступ к своим адресам и незамедлительно сообщает о компрометации.
16.2. Скан подписанного документа и документ, подписанный допустимой электронной подписью, применяются до обмена оригиналами, если закон не требует иной формы. Устные решения подтверждаются письменно.
16.3. Цена, срок, объём, график оплаты и права изменяются только подписанным дополнительным соглашением либо подписанным документом, которым Стороны обмениваются с согласованных адресов. Обычная рабочая переписка сама по себе не изменяет эти условия.
17 Споры
17.1. Стороны применяют право Российской Федерации и сначала направляют письменную претензию. Срок ответа — 15 рабочих дней с даты подтверждённого получения.
17.2. Если спор не урегулирован, он рассматривается компетентным арбитражным судом по месту нахождения ответчика, если обязательная норма закона не устанавливает иное.
18 Срок действия и прочие условия
18.1. Договор действует с даты подписания до полного исполнения обязательств. Условия о правах, конфиденциальности, расчётах, персональных данных и ответственности сохраняют действие после прекращения в применимой части.
18.2. Недействительность одного условия не влечёт недействительность остальных. Стороны заменяют его ближайшим законным условием, сохраняющим экономический смысл и баланс интересов.
18.3. При противоречии документов приоритет имеют: подписанное дополнительное соглашение, договор, ТЗ, реестр передачи, акт, бриф и иная переписка.
19 Реквизиты и подписи
	Исполнитель
	Заказчик

	ИП Куракина Юлия Сергеевна
	Наименование ______________________________

	ИНН 614405310804
	ИНН / КПП ________________________________

	ОГРНИП 318420500011684
	ОГРН / ОГРНИП ____________________________

	Адрес регистрации: указывается по актуальной выписке ЕГРИП в подписанном экземпляре
	Адрес ____________________________________

	Email: vidara.order@mail.ru
	Email ____________________________________

	Рабочий чат: __________________________
	Рабочий чат: _____________________________

	Расчётный счёт, банк, БИК и корреспондентский счёт: указываются по актуальной справке банка в подписанном экземпляре и счёте
	Расчётный счёт и банк _____________________

	Налоговый режим и формулировка о НДС: указываются после проверки; цену 19 900 ₽ не увеличивают
	Подписант и основание полномочий __________

	________________ / Куракина Ю. С.
	________________ / ______________________





Приложение 1
Техническое задание
К договору № ______ от «___» __________ 20___ г.
	Раздел
	Что фиксируем
	Согласованное значение

	Проект
	Название, услуга или предложение
	____________________________

	Цель и аудитория
	Цель лендинга и основные посетители
	____________________________

	Целевое действие
	Сообщение, звонок, письмо или другое действие без онлайн-оплаты
	____________________________

	Блок 1
	Название и содержание
	____________________________

	Блок 2
	Название и содержание
	____________________________

	Блок 3
	Название и содержание
	____________________________

	Блок 4
	Название и содержание
	____________________________

	Блок 5
	Название и содержание
	____________________________

	Блоки 6–8
	При необходимости; всего не более 8 блоков
	____________________________

	Материалы
	Тексты, изображения, логотип, контакты и правовые тексты Заказчика
	____________________________

	Визуальное направление
	Цвета, типографика, референсы и ограничения
	____________________________

	Мобильная версия
	Ключевые размеры экранов и сценарии проверки
	____________________________

	Домен и размещение
	Аккаунт владельца, домен и среда публикации
	____________________________

	Внешние сервисы
	Только заранее согласованные сервисы, тарифы и плательщик
	____________________________

	Персональные данные
	Потоки данных и сервисы; либо «реальные данные Исполнителю не передаются»
	____________________________

	Индивидуальный результат
	Специально создаваемые объекты и объём передаваемых прав
	____________________________

	Базовые модули
	Встроенные компоненты и ограничения лицензии
	____________________________

	График оплаты
	Количество платежей, суммы, события и сроки; сумма всех платежей = 19 900 ₽
	____________________________

	Срок
	Дата старта, длительность и контрольная дата публикации
	____________________________

	Исключения
	Онлайн-оплата, корзина, каталог, кабинет и другие не входящие функции
	____________________________

	Приёмка
	Сценарии проверки страницы, телефона, ссылок и передачи
	____________________________





Техническое задание · подтверждения сторон
1. Заказчик подтверждает, что переданные материалы получены законно и могут использоваться в проекте.
2. Реальные персональные данные посетителей для разработки не передаются, если отдельное поручение на обработку не подписано.
3. График оплаты заполнен; сумма всех платежей проверена и составляет ровно 19 900 рублей.
4. Изменения после подписания ТЗ оформляются письменным соглашением с указанием цены и срока.
Исполнитель __________________ / Куракина Ю. С.     Заказчик __________________ / __________________
Приложение 2
Реестр передачи
	Передаваемый элемент
	Способ передачи
	Статус и примечание

	Опубликованный лендинг
	Домен / ссылка
	____________________________

	Экспорт клиентского проекта или сборка
	Ссылка / архив — только в объёме ТЗ
	____________________________

	Индивидуальный результат
	Перечень файлов и объектов
	____________________________

	Домен и DNS
	Аккаунт Заказчика
	____________________________

	Размещение
	Аккаунт / приглашение
	____________________________

	Административный доступ
	Приглашение с ролью
	____________________________

	Инструкция
	Файл / ссылка
	____________________________

	Перечень сторонних лицензий
	Файл / раздел инструкции
	____________________________

	Перечень базовых модулей
	Раздел инструкции
	____________________________

	Резервная копия на дату передачи
	Только если прямо включена в ТЗ
	____________________________



Внутренние инструменты VIDARA NEIRO и исходный код универсальных базовых модулей не входят в передачу, если прямо не перечислены выше.
Заказчик подтверждает получение перечисленного комплекта. Временные доступы Исполнителя отзываются либо сохраняются только на срок отдельно согласованного сопровождения.
Дата __________     Исполнитель __________________     Заказчик __________________


Приложение 3
Поручение на обработку персональных данных
Заполняется и подписывается только если Исполнитель действительно получает доступ к реальным персональным данным.
	Параметр поручения
	Согласованное значение

	Цель обработки
	____________________________________________

	Категории субъектов
	____________________________________________

	Перечень персональных данных
	____________________________________________

	Операции с данными
	____________________________________________

	Место и срок хранения
	____________________________________________

	Согласованные сервисы и подрядчики
	____________________________________________

	Требования к конфиденциальности и защите
	____________________________________________

	Срок уведомления об инциденте
	Не позднее 24 часов с момента обнаружения

	Порядок ответа на запросы субъектов
	____________________________________________

	Возврат или удаление после завершения
	____________________________________________



Исполнитель обрабатывает данные только по документированным указаниям Заказчика, соблюдает конфиденциальность, применяет согласованные меры защиты и предоставляет сведения, необходимые Заказчику для выполнения обязанностей оператора.
Дата __________     Исполнитель __________________     Заказчик __________________


Приложение 4
Форма акта сдачи и приёмки
Акт к договору № ______ от «___» __________ 20___ г.
1. Исполнитель передал, а Заказчик получил доступ и проверил лендинг: ________________________________________________.
2. Общая цена базового пакета по договору составляет 19 900 рублей. Сумма, относимая к настоящему акту согласно подписанному графику оплаты: __________________ рублей.
3. Замечания отсутствуют / перечислены в приложенном едином списке от __________.
4. Принятие не лишает Заказчика права сообщить о скрытом воспроизводимом дефекте в пределах гарантии и обязательных сроков по закону.
Дата __________     Исполнитель __________________     Заказчик __________________
Редакция 10.10.2026  ·  vidara.order@mail.ru




